| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Λάρισα 11-04-2013 Αρ. πρωτ. 496/11-04-2013 |
| --- | --- |

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προτύπου Προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας – Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου των Διαγνωστικών Εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με αυτεπιστασία, της Πράξης  με ΟΠΣ 375722, που υλοποιείται μέσω του Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακάτω ειδικότητα:

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – SOFTWARE

Απαιτούμενα προσόντα

- Πτυχίο στην επιστήμη των Υπολογιστών ή της Πληροφορικής.

- Αποδεδειγμένη εμπειρία: Σημαντική επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής [π.χ. Άριστη γνώση ανάπτυξης web εφαρμογών σε PHP5 – MySQL και Database Design, Πολύ καλή γνώση Apache/NGINX, λειτουργικό σύστημα Linux, XML/SOAP και REST, Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών HTML5, MVC και CMS (ιδανικά Joomla - Wordpress) (*mvc = model-view-controller), Πολύ καλή γνώση design patterns και Javascript (AJAX - jQuery) / CSS]. Επιπρόσθετα, για το στήσιμο και το maintenance της εφαρμογής να γνωρίζει: Διαχείριση Διακομιστών (servers) - System Administration σε λειτουργικό Linux, Διαχείριση Firewall σε λειτουργικό Linux (iptables), Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων MySQL

- Επιπρόσθετα προσόντα: Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης (Απρίλιος 2013) έως και 31/06/2014.

Συνολική αμοιβή:  30.000 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 23%).

- Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές

To υπό ανάπτυξη έργο θα πρέπει να έχει συνοπτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

•	O Κώδικας ανάπτυξης και υλοποίησης καθώς και οι εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης του site σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεσμεύουν τον φορέα ή τον ανάδοχο σε επίπεδο αδειών χρήσης.

•	Η ιστοσελίδα θα συνδέεται ή θα εμπεριέχει σχεσιακή βάση δεδομένων

•	Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών ενοτήτων και κατηγοριών και ένταξης κειμένων και σελίδων σε αυτές

•	Δυνατότητα δημιουργίας menu (οριζοντίων ή καθέτων) πολλαπλών επιπέδων.

•	Δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, excel, pdf, flash) με τη κατάλληλη γραφιστική επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του υλικού (πχ. flash animation).

•	Δυνατότητα παρουσίασης εικαστικών templates και menu, ανάλογα με τη θεματική ενότητα.

•	Υποστήριξη εσωτερικής μηχανής αναζήτησης

•	Υποστήριξη e-mail με δυνατότητα απεριόριστου αριθμού λογαριασμών e-mail.

•	Υποστήριξη newsletter

•	Δημιουργία και εγκατάσταση εφαρμογής forum διαλόγου

•	Δυνατότητα διαχείρισης του χώρου φιλοξενίας μέσω web management control panel (file manager, mail manager με υποστήριξη pop3, upload κ.τ.λ.), δυνατότητα δημιουργίας backup-συμπίεσης-download.

•	Διαχείριση του περιεχομένου του site μέσω web administrator

•	Εύκολη διαχείριση περιεχομένου από τον administrator

•	Δυνατότητα ιεραρχημένης πρόσβασης περιεχομένου σε εξουσιοδοτημένους χρήστες με δυνατότητα απόδοσης κωδικών πρόσβασης σε επιλεγμένες σελίδες του site.

•	Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης σε πολλούς  χρήστες, άνω των 2000, επεκτάσιμη.

•	Δυνατότητα χρήσης ftp, για upload αρχείων θεματικού  ενδιαφέροντος, όπως πρακτικά οδηγίες, νέα , κτλ).

•	Αυτοματοποιημένο backup

•	Ένα μέρος της ιστοσελίδας θα είναι ελεύθερης πρόσβασης, ενώ  το μεγαλύτερο μέρος θα είναι προσβάσιμο μόνο με τη χρήση κωδικού από πιστοποιημένους χρήστες, που ανοίγουν λογαριασμό και λαμβάνουν κωδικό πρόσβασης (αυθεντικοποίηση χρηστών).

•	Κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει το δικό του κωδικό πρόσβασης, με username και password 6-12 ψηφίων.

•	Να υπάρχει λειτουργία αλλαγής του password, και λειτουργία «ξεχάσατε το password?”

•	Διαδραστικότητα: Η ιστοσελίδα θα παρέχει τις εξής  δυνατότητες διάδρασης με τους χρήστες: (α) δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων από τους χρήστες με συγκεκριμένες φόρμες. (β) δυνατότητα επικοινωνίας με e-mail με τον administrator  και (γ) δυνατότητα οριζόντιας επικοινωνίας (forum) (δ) δυνατότητα download δεδομένων που καθορίζονται από τον administrator.

•	Αυτόματη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και διαγραμμάτων.

•	Ο πιστοποιημένος  χρήστης  θα έχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει, χωρίς όμως δυνατότητα αλλαγής τους μετά την οριστική υποβολή τους κάθε φορά. Επιπλέον, θα έχει πρόσβαση σε όσα στοιχεία του παραχωρεί ο administrator, με δυνατότητα download.

•	Η μερίδα του λογαριασμού κάθε πιστοποιημένου χρήστη θα πρέπει να μπορεί να τηρείται και στον υπολογιστή του χρήστη. Για το σκοπό αυτό, η ιστοσελίδα θα συνοδεύεται από λογισμικό προσαρμογής του λογαριασμού κάθε χρήστη στον υπολογιστή του.

•	 Όλες οι λειτουργικές του ενδείξεις και μενού λειτουργίας να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα

•	Να παρέχει δυνατότητα καταχώρησης των στοιχείων σε κάθε φόρμα με εισαγωγή τους από πίνακα του excel ή άλλες μορφές αρχείων.

•	Να παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις ασφάλειας των δεδομένων από κακόβουλες ενέργειες

•	Να έχει αυτόματο backup και συστήματα προστασίας από πτώση του δικτύου.

•	Δυνατότητα έκδοσης τακτικών εκθέσεων με βάση τα στατιστικά και τα διαγράμματα. Η μορφή των εκθέσεων θα καθορισθεί από τον administrator.

•	Να παρέχει δυνατότητα εξαγωγής του περιεχομένου κάθε λογαριασμού  σε άλλες αναγνωρίσιμες μορφές αρχείων

•	Ο ανάδοχος θα παράσχει εκπαίδευση στους διαχειριστές περιεχομένου του site του φορέα, στην εγκατασταθείσα εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου.

•	Να συνοδεύεται από βασικό εγχειρίδιο χρήσης καθώς και κάποιο εκπαιδευτικό υλικό εκμάθησης στην ελληνική.

•	Θα προβλέπεται περίοδος καλής λειτουργία και εγγύησης.

- Εικαστικές Προδιαγραφές

Ο ανάδοχος θα λάβει σε ψηφιακή μορφή τα λογότυπο του φορέα του προγράμματος / έργου και λοιπών εταίρων του έργου όπως και όποια άλλα σήματα αφορούν τον φορέα και σε συνδυασμό με τις υποδείξεις εικαστικές και λειτουργικές του φορέα, θα προβεί στη δημιουργία τριών δοκιμαστικών εικαστικών templates, προκειμένου για την επιλογή του ενδεδειγμένου. Στη συνέχεια με βάση την επιλογή, θα τελειοποιηθεί και θα αναπτυχθεί όλη η σειρά εικαστικών που αφορά στη δημιουργία των επιμέρους θεματικών ενοτήτων αλλά και των άλλων αντικειμένων του site.

- Γλώσσα δικτυακού τόπου: Eλληνικά και Aγγλικά.

Β.	Tο έργο συνοδεύεται από τα εξής παραδοτέα:

α) ΠΕ 1.1: Δημιουργία ιστοσελίδας και παράδοσή της σε λειτουργία

β) ΠΕ 1.2: Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και παράδοσή της σε λειτουργία

γ) ΠΕ 1.3: Εγχειρίδια χρήσης ιστοσελίδας και ηλεκτρονικής πλατφόρμας

δ) ΠΕ 1.4: Μελέτη σχεδιασμού και τεχνικών προδιαγραφών ιστοσελίδας - ηλεκτρονικής πλατφόρμας

- Αναλυτικά τα παραδοτέα του έργου θα παραδίδονται σύμφωνα με τα παρακάτω ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα:

| Παραδοτέο | Ημερομηνία παράδοσης (σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο πράξης) |
| --- | --- |
| ΠΕ 1.1: Δημιουργία ιστοσελίδας και παράδοσή της σε λειτουργία. Οι επιμέρους παράμετροί της θα έχουν οριστεί από τον Υπεύθυνο Πράξης. | 15/05/2013 |
| ΠΕ 1.2: Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και παράδοσή της σε λειτουργία, έτοιμη ώστε να μπορεί κάθε συμμετέχων εργαστήριο να καταχωρήσει σε ειδικές φόρμες (τις οποίες θα υποδείξει ο Υπεύθυνος Πράξης) τα στοιχεία του που αφορούν το προφίλ του και τη συμμετοχή του σε 5 κατηγορίες προγραμμάτων εξωτερικού ελέγχου ποιότητας που παρέχει η Πράξη, καθώς και δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των αποτελεσμάτων των μετρήσεων του εξωτερικού ελέγχου από τα εργαστήρια, σύμφωνα με το εκάστοτε προφίλ τους. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά της θα οριστούν από τον Υπεύθυνο Πράξης. | 15/06/2013 |
| ΠΕ 1.2: Ηλεκτρονική πλατφόρμα σε λειτουργία, έτοιμη να μπορεί να δέχεται τις μετρήσεις από το κάθε συμμετέχων εργαστήριο, να πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες στατιστικές αναλύσεις αυτόματα (υποδεικνυόμενες από τον Υπεύθυνο Πράξης) και να δημιουργεί αυτόματα τις εκθέσεις αξιολόγησης των εργαστηρίων (θα παρουσιάζουν βασικά στατιστικά στοιχεία ανά παράμετρο και επίπεδο ελέγχου, όπως μέση τιμή, τυπική απόκλιση, SDI, τρέχουσα τιμή SDI, Δ%, επίδοση αποτελέσματος, τρέχουσα τιμή επίδοσης αποτελέσματος, CV%, κα., όλων των εργαστηρίων, και ανά ομάδων εργαστηρίων με βάση τον τύπο αναλυτή και τη μέθοδο ανάλυσης, και με τη βοήθεια έγχρωμων (με χρωματική διαβάθμιση) διαγραμμάτων, όπως ιστόγραμμα κατανομής όπου θα φαίνονται όλες οι μετρήσεις, οι μετρήσεις της ομάδας των εργαστηρίων και η μέτρηση του εργαστηρίου, διαγράμματα Levey-Jennings, Younden, Επίδοσης αποτελέσματος εργαστηρίου, κα., καθώς και συνοπτικός στατιστικός πίνακας ανά εργαστήριο στο τέλος κάθε κύκλου ανάλυσης), οι οποίες θα είναι διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας σε αυτά. | 15/07/2013. |
| Δοκιμαστικός έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. | 16/07/2013 έως και 30/07/2013. |
| Τεχνική υποστήριξη συνολικής λειτουργίας του έργου (ιστοσελίδα & πλατφόρμα). | 01/06/2013 έως και 31/6/2014. |
| ΠΕ 1.3: Εγχειρίδια χρήσης ιστοσελίδας και ηλεκτρονικής πλατφόρμας | 30/07/2013 |
| ΠΕ 1.4: Μελέτη σχεδιασμού και τεχνικών προδιαγραφών ιστοσελίδας - ηλεκτρονικής πλατφόρμας | 30/11/2013 |

Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν (ώρες γραφείου 8:00 – 14:30) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

«Εξωτερικός Συνεργάτης Ειδικότητας Πληροφορικής – Software»

στα πλαίσια του Έργου: «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προτύπου Προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας – Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου των Διαγνωστικών Εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (ΟΠΣ 375722).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, ως την Πέμπτη 25-04-2013,

(ώρες γραφείου 08:00 – 15:00) στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Τ.Κ. 41110.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Αίτηση

- Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη προσόντα)

- Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών

- Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών  να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν δημιουργεί δικαιώματα προσδοκίας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Λάρισας (www.teilar.gr ).

Για περισσότερες πληροφορίες:  Α. Παπαϊωάννου (Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου) / τηλ. 2410 684 448. (papaioannou@teilar.gr)

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Θ. ΤΣΙΡΙΚΟΓΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Ε. ΤΟΥ ΤΕΙ/Λ

(Ακολουθεί Υπόδειγμα Αίτησης)

| ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Α.Δ.Τ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: e- mail: ΘΕΜΑ:………………………….... ……………………………………. ……………………………………. | ΛΑΡΙΣΑ …………………………. ΠΡΟΣ - Ε.Ε.Ε. ΤΟΥ ΤΕΙ/Λ Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την υποψηφιότητά μου για τη θέση εξωτερικού συνεργάτη Ειδικότητας Πληροφορικής – Software (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος), για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στα πλαίσια του Έργου με ΟΠΣ 375722. Ο/Η Αιτ………. Συνημμένα: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.. |
| --- | --- |